（様式第１）

中間前払金認定申請書

年　　月　　日

設楽町長　殿

受注者　住所

印

氏名

下記工事について、中間前払金の支払いを請求したいので、認定してください。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 | 北設楽郡設楽町 |
| 契約締結年月日 | 年 月 日 |
| 請負金額 | 金 円 |
| 工期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
| 進捗状況 | 契約金額の パーセント（ 年 月 日現在 ) |
|  | 全工程の パーセント（ 年 月 日現在 ) |

（様式第２）

工事履行報告書

年　　月　　日

設楽町長　殿

受注者　住所

印

氏名

下記の出来高に相違ありません。

記

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 北設楽郡設楽町 |  |  |
| 工期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 年 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| （その他記載欄） |  |  |  |

（様式第２）

記　載　例

工事履行報告書

平成○○年○○月○○日

設楽町長　殿

受注者　住所　○○○…

○○○○会社

印

氏名　　代表　○　○　○　○

下記の出来高に相違ありません。

記

| 工事名 | ○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 北設楽郡設楽町○○○地内 |  |  |
| 工期 | 平成○○年○○月○○日 から 平成○○年○○月○○ まで |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 平成○○年４月 | ０.０ | ０.０（０.０） |  |
| ５月 | ０.０ | ０.０（０.０） |  |
| ６月 | ２.０ | １.５（０.５） |  |
| ７月 | ５.１ | ４.１（１.０） |  |
| ８月 | １２.４ | １４.２（+１.８） |  |
| ９月 | １９.２ | ２１.５（+２.３） |  |
| １０月 | ２７.５ | ３９.５（+１２.０） |  |
| １１月 | ３７.１ | ４８.１（+１１.０） |  |
| １２月 | ４８.５ | ６３.８（+１５.３） | ＞50％ |
| １月 | ７６.８（８０．５） |  |  |
| ２月 | ９８.２（９８．６） |  |  |
| ３月 | １００.０ |  |  |
| （その他記載欄） |  |  |  |